แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557)

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จังหวัดชุมพร อบต.สองพี่น้อง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแห้ง หมู่ 3 – หมู่ 5 ต.สองพี่น้อง | จากการตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างและไม่ได้มีการแจ้งไว้ในประกาศว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งมติดังกล่าวเห็นชอบในหลักการให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า สาเหตุที่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างเนื่องจาก 1.ไม่ทราบและหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญา | ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ |
|  |  |  | 2. การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ หาก ผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มหน่วยงานไม่มีเงินที่จะนำไปใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ | ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ |
| 2 | ทม.เมือง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายนาทุ่ง (นาทุ่งซอย 1 -คลองสระเพชรม.8 ต.นาทุ่งผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตรยาว 610 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ | ” | ” | ” |
| 3 | ทต.เนินสันติฯ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำนาญอุทิศตอน 2 หมู่ 15ต.ท่าแซะมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,890ตารางเมตร | ” | ” | ” |
| 4 | ทต.ปากตะโก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเคี่ยม-ไสข้าวแห้ง ม.3เชื่อมบ้านเขาสวนทุเรียน ต.บ้านทุ่งตะไคร้ กว้าง 5 เมตร ยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร | ” | ” | ” |
| 5 | ทต.มาบฯ | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)ถ.ศิริวิโรจน์ ม.13 ต.ดอนยางมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตร.ม | จากการตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ไปใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างและไม่ได้มีการแจ้งไว้ในประกาศว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งมติดังกล่าวเห็นชอบในหลักการให้มีการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่า สาเหตุที่ไม่ได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างเนื่องจาก 1.ไม่ทราบและหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) มาใช้ในการทำสัญญา | ในขณะตรวจสอบได้เสนอแนะและกำชับด้วยวาจาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้และได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | ในครั้งต่อไปจะดำเนินการตามที่แนะนำ |
|  |  |  | 2.การทำสัญญาแบบปรับราคาได้หากผู้รับจ้างขอเงินเพิ่มหน่วยงานไม่มีเงินที่จะนำไปใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจึงไม่นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ |  |  |
| 1 | จังหวัดตาก ทต.หนองบัวใต้ | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเด่นตาล ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบม หมู่ 4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง | 1.การกำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา ดังนี้ 1.1อัตราค่าปรับกำหนดในประกาศประกวดราคา ในอัตราร้อยละ 0.25 แต่กำหนดในสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 738 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของสัญญาจ้าง 2.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง กำหนดในประกาศประกวดราคา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่กำหนดในสัญญาจ้าง เพียง 1 ปี (แต่โดยสภาพของงานที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ 2 ปี ซึ่งเป็นงานดินที่ไม่มีการดาดคอนกรีตให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536) | ให้ ทต.หนองบัวใต้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในประกาศประกวดราคา | อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข |
| 1 | จังหวัดนครนายก ทน.นครนายก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนชลประสิทธิ์ ซ. 10 มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1,012 ตารางเมตร | 1.ขณะที่เข้าสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากขุดพบท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค | ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการเร่งรัดการประปาส่วนภูมิภาคเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาอุปสรรคโดยเร่งด่วน | 1.หน่วยรับตรวจได้ทำหนังสือแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาคแล้ว จำนวน 5 ครั้ง 2.การประปาฯตอบว่าอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว |
|  |  |  | 2.สัญญาจ้างใกล้สิ้นสุดแต่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการแต่อย่างใด |  | 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ ประปาฯ เข้ามาดำเนินการ |
| 2 | อบต.ทรายมูล | โครงการเสริมขยายถนนผิวจราจรลูกรังสายปฏิรูป ซอย 2 (บ้านนายวิษณุ บุญชู) หมู่ 2 ต.ทรายมูล กว้าง 4 เมตรยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร | จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างพบว่าในสัญญาจ้างระบุการรับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี แต่ หนังสือค้ำประกันสัญญาระบุ 1 ปี | ให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ถูกต้องตรงกับสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการต่อไป |  |
| 1 | จังหวัดน่าน อบต.สะเนียน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16–บ้านห้ว ระพี หมู่ 15 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน | ดำเนินการก่อสร้างโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ | หน่วยงานได้ดำเนินการขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว แต่ยังไม่พบหนังสือหรือหลักฐานที่แสดงว่าอธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุญาตหรือประกาศกำหนดให้บริเวณตามโครงการเป็นบริเวณที่หน่วยงานจะใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นจึงขอให้อบต.สะเนียนให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากอธิบดีกรมป่าไม้ได้อนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์ตามโครงการให้สำเนาเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทำการตรวจสอบเพิ่มเติม | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 2 | อบต.สะเนียน | ก่อสร้างตลาดร้านค้าริมทาง ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน | ยังไม่มีการดำเนินการใดๆเนื่องจากประสบปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจาก | เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงขอให้ อบต.สะเนียน | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | บริเวณที่จะทำการก่อสร้างตลาดฯ เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้ | ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและกรมป่าไม้โดยเร่งด่วนเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ |  |
| 3 | อบต.ไชยสถาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน | พื้นที่ถนนตามโครงการฯ มีจำนวนไม่ถูกต้องตรงกัน | 1.ขอให้นายกอบต.ไชยสถานสั่งการให้นายช่างโยธาผู้ออกแบบคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าหน้าที่พัสดุทำการชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีตามข้อสังเกตดังกล่าวรวมทั้งให้ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงถึงแนวทางการตรวจรับงานว่าได้ทำการตรวจรับพื้นที่ตามแนวทางใดและอย่างไรพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนพื้นที่ที่ทำการตรวจรับเมื่องานแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | 2.ระยะเวลาการส่งมอบตรวจรับงานและที่งานแล้วเสร็จมีความขัดแย้งกัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับการจ้างล่าช้า | 2.จากกรณีการส่งมอบงานดังกล่าวขอให้ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจการจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ |  |
| 4 | ทต.กลางเวียง | ปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 สาย | 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ไม่คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญและไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการเกี่ยว | 1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ให้มีผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานจ้างก่อสร้างเข้าร่วมด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 |  |
|  |  |  | กับงานจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกำหนด | และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 วรรค 5 กำหนดให้คณะกรรมการทุกคณะเว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย |  |
|  |  |  | 2.การกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับหลักการวิชาช่างรวมทั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการแบ่งงวดงานการจ่ายเงินและการกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555 กำหนด | 2.ให้หน่วยงานชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการก่อสร้างตามโครงการ และให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ในโอกาสต่อไป | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 5 | อบต.ตาลชุม | ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านหลับมืนไตยหมู่ 5 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา | 1.ผู้ควบคุมงานไม่ระบุความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำสัปดาห์ 2.การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน จ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม 2555 กำหนด | ให้หน่วยงานชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการก่อสร้างตามโครงการและให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 65 และข้อ 66 กำหนดโดยเคร่งครัด ในโอกาสต่อไปด้วย | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 6 | อบต.หนองแดง | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแดงหมู่ 5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม | 1.เปลี่ยนแปลงประเภทโครงการโดยไม่ได้ขออนุมัติโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ | 1.การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 ข้อ 23 และข้อ 24 แต่จัดทำเพียงบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด | หรือข้อตกลงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 129 (2) |  |
|  |  |  | 2.ไม่จัดทำแบบรูปรายการละเอียดตามโครงการที่แก้ไขใหม่รวมทั้งและกำหนดให้แบบรูปรายการละเอียดที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างที่แก้ไขเพิ่มเติม | 2.ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำแบบแปลน หรือแบบรูปรายการละเอียดของโครงการก่อสร้างฯ มาให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบ |  |
|  |  |  | 3.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขประกาศและเอกสารสอบราคาที่กำหนดซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา | 3.ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ชี้แจงการพิจารณาผลงานของผู้ชนะการเสนอราคาว่าใช้หลักการใดในการพิจารณาว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกับการจ้างที่สอบราคาจ้างในครั้งนั้น |  |
|  |  |  | 4.ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระเบียบกำหนด | 4.ให้ผู้ควบคุมงานชี้แจงเหตุที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด |  |
| 7 | อบต.หนองแดง | ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อเลียบลำน้ำแม่จริม บ้านนาคา หมู่ | 1.จัดจ้างจากบุคคลธรรมดาโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ระบุปริมาณงานที่รับจ้าง | 1.เนื่องจากงานปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถือเป็นงานก่อสร้าง ซึ่งต้องมีผู้ควบคุมงานและโดยลักษณะงาน | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  | 4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน | ไม่มีเอกสารแนบท้ายสัญญาและไม่กำหนดวันเริ่มงาน | มีการขุดไถปรับถนน ที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้างดังนั้นในการพิจารณาคัดเลือกให้หน่วยงานคำนึงถึงความสามารถในการรับงานของผู้รับจ้างประกอบด้วย |  |
|  |  |  | 2. ใช้ราคากลางที่คำนวณไว้เกินกว่า 30 วัน และเป็นราคาที่ประมาณการโดยนายช่างโยธาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยไม่ได้ใช้ราคากลางเป็นปัจจุบันและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง | 2.ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 กำหนด หรือหากได้ดำเนินการแล้ว ให้แนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดทำการตรวจสอบ |  |
| 8 | อบต.แม่จริม | ปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบลแม่จริม บ้านนาหมัน หมู่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 1.ใช้ค่า Factor F ในการคำนวณราคากลางแต่ละประเภทงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 | 1.การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | 2.กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด | 2.ขอให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุรอบคอบในการจัดทำประกาศและเอกสารสอบราคาเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานในภายหลัง |  |
|  |  |  | 3.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนตามนัยระเบียบ/ข้อสั่งการกำหนดและขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี | 3.ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)และแนวทางข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 4271 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550 |  |
|  |  |  | 4.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างในสัญญาและรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ถูกต้องตรงกัน | 4.ให้หน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ ให้งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ |  |
|  |  |  | 5.สัญญาจ้างก่อสร้างมีข้อความหรือรายการที่ซ้ำซ้อนในสาระสำคัญ อันอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่สัญญาหรือเป็นปัญหาในการตีความหากเกิดกรณีพิพาทขึ้น | 5.การทำสัญญาให้หน่วยงานใช้ตามแบบตัว อย่างและให้มีข้อความหรือรายการตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามนัยระเบียบฯ ข้อ 125 |  |
| 9 | ทต.ปัว | ก่อสร้างอาคารศูนย์โอท็อปและโรงจอดรถนำเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน | การก่อสร้างมีความล่าช้าและคาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง | ให้หน่วยงานชี้แจงถึงสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างนั้นให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 10 | ทต.ปัว | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี ของเทศบาล | 1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขในประกาศและ | 1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยเพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  | ตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน | เอกสารสอบราคากำหนด | ระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนได้ |  |
|  |  |  | 2.กำหนดเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา | 2.ขอให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทำสัญญาโดยให้มีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญก่อนลงนามในสัญญาเพื่อมิให้ราชการเสียประโยชน์และเป็นปัญหาในกรณี เกิดข้อพิพาท |  |
| 11 | ทต.ปัว | ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลปัว | 1.ไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาตามนัยระเบียบกำหนด | 1.ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงอย่างชัดเจนว่าได้มีการจัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและหลักฐานการปิดประกาศมาให้หน่วยตรวจสอบฯจังหวัดทำการตรวจสอบเพิ่มเติม | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | 2.กำหนดเงื่อนไขด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า100,000 บาท แต่จากการตรวจสอบหลักฐานการยื่นซองของผู้เสนอราคาทุกรายไม่ปรากฏเอกสารแสดงผลงาน | 2.การกำหนดให้มีผลงานโดยหลักการระเบียบไม่ได้กำหนดไว้สำหรับการซื้อหรือจ้างทั่วไป แต่การกำหนดผลงานจะใช้สำหรับงานจ้างก่อสร้างซึ่งปรากฏอยู่ในมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันและลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอ ราคาที่กำหนดได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงิน |  |
|  |  |  | ก่อสร้างแต่อย่างใด | งบประมาณ ดังนั้น เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะกำหนดได้ตามเหตุผลและความจำเป็น เมื่อหน่วยงานได้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้แล้วจึงถือเป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด |  |
|  |  |  | 3.สัญญาจ้างและเอกสารสอบราคามีข้อความหรือรายการไม่ถูกต้องตรงกัน | 3.การทำสัญญาจ้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคากำหนดดังนั้นจึงขอให้สั่งการกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้รอบคอบในการจัดทำเอกสารสอบราคาและสัญญาจ้างเพื่อมิให้ราชการเสียประโยชน์และเป็นการป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ |  |
| 12 | อบต.เจดีย์ชัย | ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1- 9 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน | ใช้ราคากลางที่ไม่ได้คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งแต่ใช้ราคากลางที่ประมาณการโดยนายช่างโยธาซึ่งเป็นราคาที่ประมาณการไว้เกินกว่า 30 วัน และก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือฯด่วนที่สุด ที่กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 13 | อบต.เจดีย์ชัย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 2 จุด ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน | ใช้ราคากลางที่ไม่ได้คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งแต่ใช้ราคากลางที่ประมาณการโดยนายช่างโยธา ซึ่งเป็นราคาที่ประมาณ | การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 แจ้งเวียนตามหนังสือฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | การไว้เกินกว่า 30 วัน และก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 |  |
| 14 | อบต.สกาด | ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยตาดแตน หมู่ 2 บ้านสกาดกลาง อ.ปัว จ.น่าน | การแก้ไขสัญญาโดยการขยายเวลาทำการตามสัญญาอาจไม่เป็นไปตามนัยระเบียบพัสดุกำหนด | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยหลักการจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียประโยชน์ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯพ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 129 ดังนั้นจึงให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 15 | อบต.ป่ากลาง | ก่อสร้างตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรตำบลป่ากลาง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ฟาร์มบางระจัน (สนามบินเก่า) บ้านจูนหมู่ 4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน | การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด | เนื่องจากโครงการก่อสร้างตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรฯดังกล่าวเป็นงานจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ดังนั้นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2521 ซึ่งแจ้งเวียนตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ สร 0203/ว 80 ลว. 8 มิถุนายน 2521 | อยู่ระหว่างรอแจ้งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ |
| 1 | จังหวัดปทุมธานี อบต.บ้านฉาง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1.หน่วยงานได้จัดทำประกาศเปิดเผย | 1. ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจ |
|  |  | เสริมเหล็กซอยที่ดิน อบต.บ้านเจ้าคุณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง กว้าง 4 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเกาะกลางถนนยาว 110 เมตร | ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ โดยระบุราคากลางเป็นเงิน 2,356,146.77 บาท แต่ตามเอกสาร ปร.6 ระบุราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,355,000 บาท (ระบุราคากลางผิด) | ดำเนินงานครั้งต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด | ทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | 2.ระบราคากลางการจ้างฯเท่ากับ 2,356,146.77 บาท(ระบุราคากลางผิด) มีข้อความระบุว่า“สามารถยื่นซองไปรษณีย์ โดยต้องลงทะเบียนตอบรับ..” แต่ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2518 ลว. 20 ก.ย. 55 ไม่มีการระบุข้อความดังกล่าว(ตามแบบไม่ได้กำหนดให้ยื่นซองทางไปรษณีย์) จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเกิดจาก Copy ข้อมูลแล้วไม่ได้ลบข้อความดังกล่าวแต่ในการดำเนินงานจริงก็ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นซองทางไปรษณีย์แต่อย่างใด | 2.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2518 ลว. 20 ก.ย.55 โดยเคร่งครัดและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | 3.ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 12(4) ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก | 3.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ให้แจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 12(4)) | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนแต่หน่วยรับตรวจได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาฯ |  |  |
|  |  |  | 4. หน่วยรับตรวจไม่ได้ประกาศให้ตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 8) | 4.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ประกาศให้ตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 8) | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | 5.ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10 กำหนดให้นำประกาศเชิญชวนผู้ค้าทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด้วย แต่จากการตรวจสอบไม่พบว่าหน่วยรับตรวจได้จัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนเพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประกาศทางเว็บไซต์ | 5.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้จัดส่งเอกสารประกาศเชิญชวนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อประกาศทางเว็บไซต์ (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 10) | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | 6.หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เป็นวิธีประกวดราคาจนกระทั่งมาทราบตอน | 6.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม | อยู่ระหว่างแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบและดำเนินการ |
|  |  |  | ประสานตลาดกลางว่าหน่วยงานต้องเลือกวิธี e-Auction จึงจะถูกต้อง ซึ่งในการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานตลาดกลาง ให้มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนวิธี e-Auction (แต่ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GPด้วยวิธีประกวดราคาจนสิ้นกระบวนการ) | ระเบียบฯ ประกาศฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด |  |
| 2 | อบต.บางกระบือ | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือหมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ ตามแบบ สถ.ศพด. 1 ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเข็ม | 1.เอกสารประกาศ/เอกสารสอบราคา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา : หน่วยรับตรวจไม่ได้กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาและกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 (ขาดคุณสมบัติ 3 ข้อ ตาม ปปช. กำหนด) | 1.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด |  |
|  |  |  | 2.สัญญาจ้าง ตามสัญญาข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุว่าวันที่เริ่มสัญญา 24 ธ.ค. 57 สิ้นสุด 22 เม.ย. 58 นับได้ 120 วัน แต่ในเอกสารสอบราคา ข้อ 4.3 กำหนด | 2.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไปให้ตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างเอกสารประกาศเชิญชวนและขั้นตอนทำสัญญาซึ่งข้อมูล |  |
|  |  |  | ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน (กำหนดระยะเวลาไม่ตรงกัน) | ทั้งสองจะต้องตรงกันและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการสอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด |  |
|  |  |  | 3.หนังสือค้ำประกันสัญญา ข้อ 2 กำหนดระยะเวลาค้ำประกันมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 ธ.ค. 57 – 23 ธ.ค. 59 (ระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงาน 2 ปี) และในการปฏิบัติพบว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 ดังนั้นจึงต้องขยายระยะเวลาค้ำประกันให้ครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงานด้วย คือให้มีผลผูกพันถึงวันที่ 22 พ.ค. 60 | 3.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ผู้รับจ้างนำหลักประกันสัญญาที่มีผลผูกผันครอบคลุมระยะเวลาค้ำประกันผลงานด้วยคือให้มีผลผูกพันถึงวันที่ 22 พ.ค. 60ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีผลกระทบกับสัญญาก็ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 129(2) ด้วย |  |
|  |  |  | 4. หน่วยรับตรวจไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ | 4.ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครั้งต่อไป ให้หน่วยรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ (ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 |  |
| 1 | จังหวัดปราจีนบุรี อบต.บ้านพระ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดบางยาง ม.12 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | 1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 2.ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สตง.ทราบ | 2.ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯเป็นรายไตรมาสส่งให้สตง.ทราบตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2546 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 6 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 3.สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | 3.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 4.ป้ายประชาสัมพันธ์หลังก่อสร้างเสร็จไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย | 4.ให้หน่วยงานกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัด ทำและติดตั้งแผ่นป้านให้เป็นไปตามแนว ทางที่หนังสือสั่งการกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
| 2 | อบต.ดงพระราม | ขุดลอกคลองบางเก่า ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | 1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 2.สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | 2.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2532 และวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ซึ่งกำหนดให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
| 3 | อบต.บุพราหมณ์ | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บุ | 1.ไม่ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา | 1.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  |  | จ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 |  |
|  |  |  | 2.ไม่ได้ส่งประกาศเชิญชวนไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด | 2.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 10 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 3.ไม่ได้กำหนดสูตรการปรับราคาไว้ในเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 3.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม2532 รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขสูตรการปรับราคาได้ในเอกสารประกวดราคาด้วยตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 2518 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 4.ป้ายโครงการมีรูปแบบไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย | 4.ให้หน่วยงานกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัด ทำและติดตั้งแผ่นป้านให้เป็นไปตามแนวทาง ที่หนังสือสั่งการกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 5.สัญญาจ้างมีการกำหนดให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด | 5.การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร 0506/ ว155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
| 4 | อบต.บางแตน | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ม.7 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง | 1.มิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2546 | 1.ให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 พร้อมทั้งรายงานผลเป็นรายไตรมาสส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 5 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 2.หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ ราคากลางแล้วไม่ประกาศประกวดราคาภายใน 30 วันและไม่มีการ | 2.เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบราคากลางแล้วให้ประกาศเชิญชวนภายใน 30 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ดำเนินการ |  |
|  |  |  | ทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน | ประกาศให้ทบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม.เมื่อ 13 มีนาคม 2555 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 3. จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช.กำหนด แต่ไม่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง | 3.การเปิดเผยราคากลางให้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดโดยประกาศผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 4.ไม่ได้ส่งประกาศเชิญชวนไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด | 4.หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 10 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 5. สัญญาจ้างไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ | 5.สัญญาจ้างก่อสร้างทุกประเภทให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 และวันที่ 27 มิ.ย.52 | จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
| 1 | จังหวัดพังงา อบต.ป่ากอ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวังกอ หมู่ที่ 2 บ้านปากโตน-สำนักสงฆ์ทุ่งศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากอ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร | การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุข้อ 127คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10 | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรทำความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างการออกรายงานยังไม่แจ้งหน่วยรับตรวจ |
| 2 | ทต.ลำแก่น | ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก สายลำรู-ปลายวา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา | การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุข้อ 127คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10 | " | " |
| 3 | ทม.พังงา | ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าริมถนนเพชรเกษม บริเวณถนนเพชรเกษม | กำหนดวันเปิดซองสอบราคาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 34(2) "ในการยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องผนึกจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนวันเปิดซอง | " | " |
| 4 | อบต.คุระ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโร-ช่องคับ (อบต.คุระ) หมู่ที่ 2 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา | 1. การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติการเสนอราคาไม่เป็นไปตาม มติ ครม.6 มิ.ย.2521 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ สร 0203/ว80 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2521 เรื่อง | " | " |
|  |  |  | การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี |  |  |
|  |  |  | เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างของทางราชการที่มีวงเงินเกิน 1,000,000.- บาท ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรทำความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือที่เกี่ยวข้อง | อยู่ระหว่างการออกรายงานยังไม่แจ้งหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  | 2.การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุ ข้อ 127 คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10 |  |  |
| 5 | อบต.บางม่วง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางครก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | การกำหนดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ พัสดุข้อ 127 คือการก่อสร้างสาธารณูป โภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง แต่กำหนด ร้อยละ 0.10 | " | " |
| 1 | จังหวัดมหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม | 1. โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0087 สายทางบ้านปะหลาน - | 1.ระบุใช้งบประมาณในการจัดจ้าง จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กร ปกครองท้องถิ่นซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะงบ ประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน | 1.ขอให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณให้ถูกต้อง | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  | บ้านดอนหลี่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย | อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทั้ง 5 โครงการ |  |  |
|  |  | 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0053 สายทางบ้านฝาง-บ้านตลาด ม่วง อ.นาเชือก 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0045 สายทางบ้านหนองแดง-บ้านหลุบเปลือย อ.นาเชือก 4.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0014 สายทางบ้านอีเม้ง-บ้านโนนยาง อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มค.ถ. 1-0051 สายทางบ้านเขวาไร่ - บ้านสำโรง | 2. ประกาศสอบราคา ทั้ง 5 โครงการกำหนดขายเอกสารสอบราคา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 แต่กำหนดวันยื่นซองเอกสารสอบราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เวลา 10.00 -11.00 น.เพียงวันเดียว จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 11 ซึ่งระบุว่ากรณีไม่ได้กำหนดให้มีการยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น กำหนดให้มีวันใดวันหนึ่งของการยื่นซองสอบราคาต้องกระทำ ณ สถานที่กลางที่จังหวัดกำหนด | ปฏิบัติตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 11 โดยเคร่งครัด ในการประกาศสอบราคาซื้อหรือจ้าง | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
| 2 | อบต.เขวา | 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตื่น หมู่ เชื่อมบ้านเหล่าวิลัยก่อสร้าง 2 ช่วง 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองติ้ว หมู่ 12 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงเปลือย หมู่ 9 4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดู่ หมู่ 2 5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข หมู่ 19 6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมี่ หมู่ 22 7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวา หมู่ 13 8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ราคากลางงานก่อสร้าง อบต.เขวา ใช้ราคากลางที่คำนวณเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ มาเป็นราคากลางในการจัดจ้างแต่ละโครงการทำให้ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างไม่เป็นไปตามราคาที่แท้จริง | การคำนวณราคากลางให้คำนวณโดยใช้ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เป็นต้นหรือโดยให้ใช้ราคาในห้วงเวลาที่จะดำเนินการจัดหามาคำนวณราคากลาง เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติเห็นชอบราคากลางแล้วหากไม่สามารถดำเนินการประกาศได้ทันภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่และให้เสนอขอความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอีกครั้ง | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  | สายบ้านเอียด หมู่ 5 9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเหียน หมู่ 3 13.โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง บ้านติ้ว |  |  |  |
| 1 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบต.แม่ยวมน้อย | โครงการปรับขยายถนนดิน ขนาดกว้าง 4.5 เมตร สายทางระหว่างบ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 5 หย่อมบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม | คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้พิจารณางานจ้างของผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่เสนอราคาจ้างเป็นเงิน 1,339,000.- บาท และคณะกรรมการเปิดซองฯ ได้ประชุมชี้แจงว่าหลักฐานและเอกสารการเสนอ | ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน | อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
|  |  |  | ราคาจากรายต่ำสุดไม่ครบถ้วนและได้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับมอบอำนาจของผู้เสนองานจ้างแล้ว แต่ติดต่อไม่ได้และไม่ปรากฏหลักฐานประกอบการชี้แจงแต่อย่างใด จึงพิจารณาให้ผู้เสนอราคารายที่ 2 ที่เสนอราคาจ้าง 1,950,000.- บาท เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งเสนอราคาสูงกว่ารายต่ำสุด เป็นเงิน 611,000.- บาท - ผู้เสนองานจ้างที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาใช้หนังสือรับรองผลงานที่ออกให้โดยเอกชน ซึ่งเป็นผลงานก่อสร้างอันเกิดจากรับจ้างช่วงมาประกอบการเสนอราคา |  |  |
| 2 | อบต.แม่คะตวน | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ แม่ปาน บ้านผาผ่า (หย่อม-บ้านดอยผาลาย) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย | การดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แต่ต่อมาคณะกรรมการประกวดราคาจ้างได้ดำเนินการประชุมและชี้แจงว่า ไม่มีผู้มาเสนอราคาเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้างการ | ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน | อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
|  |  |  | ดำเนินงานตามโครงการฯ โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 18 (3) เป็นงานที่ต้องทำโดยด่วน หากล่าช้าจะเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและ (4) เป็นงานที่ดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี โดยไม่ได้นำเรื่องการจัดจ้างดังกล่าว ขอเสนออนุมัติจากนายอำเภอก่อนการจัดจ้างซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 |  |  |
| 3 | ทต.แม่ยวม | โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง แพม หมู่ที่3ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ผู้เสนอราคาราคารายต่ำสุดและได้รับ การพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้นำหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่ออกโดยเอกชนอันเกิดจากการรับจ้างช่วงมาประกอบการเสนอราคาซึ่งไม่สอดคล้องกับเอกสารสอบราคาจ้างฯ เลขที่ 9/2558 | ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน | อยู่ในระหว่างผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 4 | อบต.ถ้ำลอด | โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำน้ำแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 | หนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะ การเสนอราคา ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด | ขอให้ชี้แจงเหตุผลหนังสือรับรองผลงานของผู้ชนะการเสนอราคาที่ไม่สอดคล้องตามประกาศ | หน่วยรับตรวจได้ประสานผู้รับจ้างให้นำเอกสารมาประกอบเพิ่มเติม |
|  |  | ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า | กิ่วลมการก่อสร้าง ที่รับรองโดยที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศสอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 | สอบราคาจ้างฯ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 | เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารในคราวต่อไป |
| 5 | เทศบาลตำบลปาย | โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete บ้านเมืองพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแพร่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปู หมู่ที่ 6 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,001.50 ตารางเมตร จำนวนเงินงบประมาณ 7,827,000.- บาท | เทศบาลตำบลปายไม่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทำสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับผู้รับจ้างได้ | ขอให้ชี้แจงเหตุผลการที่ไม่แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลงานจ้างฯ มาลงนามในสัญญาจ้าง | หน่วยรับตรวจได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเชื่อว่าการประปาส่วนภูมิภาคจะสามารถส่งมอบพื้นที่ถนนในสภาพเดิมได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งบัดนี้การประปาส่วนภูมิภาคได้ส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวและหน่วยรับตรวจได้เรียกให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาจ้างตามโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว |
| 1 | จังหวัดจังหวัดยโสธร อบต.แคนน้อย | การก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบ้านหนองเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | กรณีที่ผลการเสนอราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอราคาได้เกินร้อยละ 15 ไม่ได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยเคร่ง ครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  |  |  | เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง |  |
| 2 | อบต.ห้วยแก้ง | การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแก้ง - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 665 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 1,903,000 บาท | การจัดทำแบบแปลนก่อสร้างระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่กำหนดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการและไม่ได้ระบุชื่อโครงการและสถานที่ก่อสร้างในแบบแปลน และการดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว กรณีผลการเสนอราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอราคาได้เกินร้อยละ 15 โดยไม่ได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว1ลงวันที่ 3 มกราคม 2537โดยเคร่งครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
| 3 | อบต.บึงแก | การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชับชนะ หมู่ที่ 7 - บ้านบูรพา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร | ดำเนินการจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในธันวาคม 2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/11369 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำหรับกรณีผลการสอบราคาปรากฏว่าราคากลางสูงกว่าราคาที่สอบราคาได้เกินร้อยละ 15 อบต.บึงแกได้ดำเนินการทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและหนังสือยืนยัน | แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 โดยเคร่ง ครัดและจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  |  | ว่าสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศได้ของผู้เสนอราคาแล้ว แต่ไม่จัดทำหนังสือชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง |  |
| 4 | อบต.ศรีฐาน | การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านศรีฐาน - บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 16,430 ตารางเมตร อบต.ศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 8,000,000 บาท | อบต.ศรีฐาน ดำเนินการจัดจ้างล่าช้าไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ไม่ทันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1659 ลงวันที่ 23 กันยายน 2557 | แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานในการดำเนินการจัดจ้างครั้งต่อไปควรกำชับเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการและบริหารเวลาการจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนโยบายกำหนด และจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
| 1 | จังหวัดระนอง อบต.หาดส้มแป้น | โครงการก่อสร้างถังพักน้ำสำรองคอนกรีตเสริมเหล็ก | ๑. ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นำเรื่องการจัดหาผู้รับจ้างเข้าระบบ e-GP เลขที่โครงการ ๕๗๑๑๕๐๖๔๘๘๑๐กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๗ จำนวน ๒,๔๗๓,๔๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๐,๔๐๐ บ | ๑.ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเป็นผู้จัดทำเอกสารเองและเมื่อนำร่างเอกสารดังกล่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แล้วผลของการเผยแพร่เป็นเช่นไร ไม่มีการนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ นำร่างดังกล่าวไปใช้ในการประกวดราคาจ้าง ทันที | ๑.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และเมื่อนำร่าง ฯไปเผยแพร่แล้วผลการเผยแพร่เป็นเช่นไรให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบก่อน นำไปใช้ในการประกวดราคา |
|  |  |  | ๒. มีการแก้ไขสัญญาจ้างปรับลดวงเงินค่าจ้างในงวดที่ ๒ เนื่องจากขอเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างปรับลดเงินลง ๑๓,๔๒๗.๔๐ บ.คงเหลือ๗๒๕,๔๗๒.๖๐ บ. | ๒.หน่วยงานไม่ได้จัดส่งเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างให้กรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย | ๒.การจัดส่งเอกสารประกวดราคา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๘ |
|  |  |  | ๓.เบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามโครงการฯภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๘ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายวันที่ ๑๒ พ.ค.. ๕๘ ในการเบิกจ่ายเงินทั้ง ๒ งวดผู้รับจ้างจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าจ้างให้เรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด | ๓.ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนองทราบ | ๓.หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งให้ สตง. เพื่อประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง |
| 1 | จังหวัดระยอง ทต.บ้านค่ายพัฒนา | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านค่าย-หนองคอกหมู ม. 5 บ้านค่าย ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2.คณะกรรมการกำหนดราคาใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้างมาลงนามเป็นราคากลาง - 28 ตุลาคม 2557 มีรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้าน | 1.ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 2.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจ้าง 3.ไม่มีร่างเอกสารการประกวดราคาจ้าง 4.เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯที่ให้แจ้งเป็นการ | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  |  | ค่ายพัฒนาโดยนายกเทศมนตรีบ้าน ค่ายพัฒนาเป็นผู้ลงนามเสนอ 3.มีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR) 4.มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ ราคาในวันที่17 พฤศจิกายน2557 5.มีผู้มาซื้อแบบ 7 ราย มายื่นเอกสาร 5 ราย แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ 6.เรียกให้ยืนยันราคา ตามหนังสือ ที่ รย 54903/998ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 7.รายงานผลการเสนอราคาต่ำกว่า ราคากลางเกิน 15% ต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 | เฉพาะตัวผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือก 5.แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้ 6.คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป ณ วันที่ตรวจสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ให้แจ้งผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมขณะที่อยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง |  |
|  |  |  | 8.หน่วยงานเลือกใช้สัญญาเป็นราคาเหมาจึงต้องเลือกใช้ข้อ 5 ข กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการเลิกสัญญา 9.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา จากการลงตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 การก่อสร้างท่อ |  |  |
|  |  |  | ระบายน้ำ ถนนสายบ้านค่าย - หนองคอกหมู มีการสร้างบ่อพักน้ำจำนวน 64 บ่อ ซึ่งเป็นไปตามปริมาณงาน ใน |  |  |
|  |  |  | วันที่ตรวจสอบมีบางบ่อพักชำรุดเสียหาย |  |  |
| 2 | อบต.หนองตะพาน | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | 1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้ ราคากลางในการดำเนินการจ้าง 2.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา | 1.ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค 0421.5/14655ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคา กลางงานก่อสร้าง 2.แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้ 3.คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัดในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป (หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
| 3 | ทต.สุนทรภู่ | โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนสายพลงไสว -คลองทุเรียน ม. ๒ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง | จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 การปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนสายพลงไสว - คลองทุเรียน พบว่าบางจุดของถนนมีการชำรุด พบรอยแตกของผิวถนน | ณ วันที่ตรวจสอบได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการซ่อมแซม ในขณะที่ยังอยู่ในระยะเวลาการค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง | ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว |
| 4 | ทต.ทุ่งควายกิน | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเขาดินซอย 4 ม.6 บ้านเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า 1.ทำสัญญาจ้างแล้ว เลขที่ CNTR - 0031/58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 | ราคากลางได้กำหนดก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 7 มกราคม 2558 จึงไม่ได้ปฏิบัติตามาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ มติ | 1.หน่วยงานแจ้งว่าราคาในสัญญาต่ำกว่าราคาที่ปรับลดแล้ว 2.จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะในโอกาสต่อไป |
|  |  |  |  | คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - การจัดทำประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาควรปฏิบัติให้ถูกต้องในส่วนของปี พ.ศ. ที่ประกาศและชื่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีที่ปัจจุบันใช้เป็น “กรมเจ้าท่า” |  |
| 5 | อบต.น้ำเป็น | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขุด (แบบ มข.2527) ม. 3 บ้านมาบช้างนอน , หมู่ที่ 5 บ้านสำนักกะเบา ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง | 1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติใช้ราคา กลางในการดำเนินการจ้าง 2.มีการเลือกใช้ ข้อ 19 กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการในการทำสัญญา | ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555เรื่องแนวทางการเปิด เผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แบบตัวอย่างสัญญาจะกำหนดให้เลือกใช้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าไม่ควรเขียนผูกมัด | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
|  |  |  |  | ในทางสัญญาหากจำเป็นหรือเป็นข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป (หนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 |  |
| 6 | ทต.ชากบก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากท้อน-ชากใน ม. ๔ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | มาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - การจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 หน่วยงานมีการกำหนดหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าหลักประกัน - การกำหนดข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ ข้อ 10 (1) (2) จะต้องแจ้งได้รับอนุญาตจาก “กรมเจ้าท่า” มิใช่ “เทศบาลกรมเจ้าท่า” - ในแบบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2518 ลงวันที่20 กันยายน 2555 กำหนดเป็น“จากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่า” | หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้ - ตามรูปแบบจะมีการให้หน่วยงานผู้ออประกาศเลือกใช้ตามความจำเป็นในกรณีนี้การคำนวณราคากลางไม่ปรากฎว่าใช้กับกรณีมีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าและเงินประกันผลงานจึงไม่ควรประกาศในเอกสารสอบราคา - การใช้ข้อสงวนสิทธิการเสนอราคาและอื่นๆ ในข้อ 10 กำหนดไว้เพียง “กรมเจ้าท่า” - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรปรับปรุงแบบตัวอย่างให้มีข้อความที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน | หน่วยงานรับทราบ และต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 7 | ทต.บ้านค่าย | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต้านยาเสพติด ม. ๑ ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - ราคากลางคำนวณ 15 ธันวาคม 2557 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เอกสารประมาณราคาโครงการมาเป็นราคากลาง | - ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 8 | อบต.ตาขัน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อทราย-บ้านเก่า ม.2 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 417 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,502 ตารางเมตร | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - ราคากลางคำนวณ 15 ธันวาคม 2557 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เอกสารประมาณราคาโครงการมาเป็นราคากลาง | - ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
|  |  | พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย |  |  |  |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยยาง-โขดกลาง ซอย 1 ม.11 เชื่อม ม.8 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ราคากลางคำนวณและอนุมัติเมื่อ 16 | - ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
|  |  |  | มกราคม 2558 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ | - ต้องกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วยตามข้อ 27 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 9 | อบต.หนองบัว | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองกรับ ม. 3 บ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นการประมาณราคา | - ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ - ต้องปรับลดราคาตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | หน่วยงานรับทราบและต่อไปจะดำเนินการให้ถูกต้อง |
| 10 | อบต.หนองละลอก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนน สายข้างโรงไฟฟ้า - หลุมขยะ ม. 5 บ้านตีนเนิน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง | - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ขาดข้อความเรื่องรายละเอียดการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้างตามBOQ | หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้ - ขาดข้อความที่ ปปช.กำหนดไว้จำนวน 1 ข้อ ในเรื่องต้องรับ และจ่ายเงินผ่านธนาคาร ......... - ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 - ในสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการลงดิน | อบต.หนองละลอก ได้มีหนังสือ ที่ รย 73402/378 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2558 ชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้ - เอกสารประกวดราคาจ้างฯ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นเป็นจำนวน 2 ฉบับ คือฉบับที่ประกาศด้วยมือ และฉบับที่ประกาศด้วยระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงาน |
| 11 | ทต.เชิงเนิน | โครงการก่อสร้างลานกีฬา(สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) ม. ๖ บ้านชากใหญ่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง กว้าง ๒๕.00 เมตร ยาว ๔๒.00 เมตร | จากการลงพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 การก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตบอลหญ้าเทียม) สัญญาจ้างลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เริ่มสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาเป็นจำนวน 11 วัน จึงต้องชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 67,375.-บาท สนามกีฬาที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ วันที่ตรวจสอบยังไม่ได้ใช้งาน หากมีการใช้งานจะมีค่าใช้จ่ายค่า | ควรมีงบประมาณสำหรับค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและจัดให้มีการบริหารจัดการในการใช้สนาม | - หน่วยงานรับทราบในขณะที่มีการลงพื้นที่ - จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น คือค่าไฟฟ้า |  |  |
| 12 | อบต.หนองตะพาน | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำโฉ่ - บ้านเก่า ม.2 ต.หนองตะพาน | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคา ใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่า | หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระยองได้มีหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.4/735 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้ - ไม่ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค | หน่วยงานรับทราบในขณะที่มีการลงพื้นที่ |
|  |  |  | ก่อสร้าง มาลงนามเป็นราคากลาง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคา ใช้ราคาตามแบบสรุปผลการประมาณค่าก่อสร้าง มาลงนามเป็นราคากลาง - ใช้ราคากลางที่เป็นสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศสอบราคา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 กำหนดเปิดซอง 19 มกราคม 2558 - ขออนุมัติใช้ราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 729/2557 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาประกอบการประมาณราคาก่อสร้างใหม่แล้วตามมาตรการดำเนินการปรับ | 0421.5/14655 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ - ไม่ปรากฎการขออนุมัติใช้ราคากลางในการดำเนินการจ้างของหน่วยงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น และ ตามหนังสือ ที่ รย 0017.4/ว 576 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ดังนี้ - กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาประมาณการเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง - ราคากลางต้องปรับลดตามมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ ตามหนังสือ ที่ รย 0017.4/ว 709 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งข้อสังเกต ข้อตรวจพบ ดังนี้ |  |
|  |  |  | ลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 | - ในการปรับลดตามมาตรการฯ ควรให้มีเอกสารการเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคารายต่ำสุด และเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบรับราคาก่อนการลงนาม |  |
| 13 | อบต.เขาชะเมา | โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้างถนนสายซอยสามแยกลังเล หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง | จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | - การคำนวณค่า Factor F ไม่ถูกต้องทำให้ราคากลางสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น | จะว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด |
| 1 | จังหวัดร้อยเอ็ด ทต.กู่กาสิงห์ | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบลำเสียวใหญ่ บ้านหนองเมืองแสน หมู่ที่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย | 1.มีการประมาณการราคาค่าก่อสร้างจัดทำแบบ ปร 4 ใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการแล้ว/ก่อนการคำนวณราคากลางซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบางรายการวัสดุก่อสร้างให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงจึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างจริงมีจำนวนลดลงโดยไม่ได้มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวงเงินงบประมาณตามโครงการให้ตรงกันกับที่จะดำเนินการจริงที่แตกต่างไปจากโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | มีการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปฏิบัติและระดับบริหารทำการศึกษาตีความทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการพัสดุทุกครั้งและทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้ผลกระทบของการมีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนไม่ครบถ้วนตรงกันนั้นและแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์และควรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหารือปัญหาในทางปฏิบัติต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อการกำหนดแนวทางลดปัญหาอันเป็นจุดอ่อนนี้แจ้งเวียนเพื่อการถือปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ต่อไป | อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
|  |  |  | กำหนดจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา ในการดำเนินการสอบราคา |  |  |
|  |  |  | 2.กำหนดเงื่อนไขในประกาศสอบราคา ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ |  |  |
|  |  |  | เบื้องต้นในการจ้าง ซึ่งเทศบาลตำบลยังไม่เคยดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่สามารถกำหนดการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นนี้เป็นเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้ |  |  |
|  |  |  | 3.ในการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการจ้างในขั้นตอนเดียวกันนั้นหลักฐานในระบบ E-GP และหลักฐานชุดที่อยู่นอกระบบ E-GP จะต้องแสดงเป็นข้อมูลเดียวกัน |  |  |
|  |  |  | 4.กำหนดแบบหนังสือค้ำประกัน ประเภทหลักประกันซองเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาโดย |  |  |
|  |  |  | ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการยื่นหลักประกันซองสอบราคาในเอกสารสอบราคา จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดในเอกสารสอบราคาโดยไม่สอดรับกัน |  |  |
|  |  |  | 5.ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการใช้สัญญา แบบปรับราคาได้ซึ่งกรมส่งเสริมการ |  |  |
|  |  |  | ปกครองท้องถิ่นมีแนวความคิดว่าในงานก่อสร้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องกำหนดใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ให้เป็นไปตามมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
|  |  |  | 6.ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ปราศจากซึ่งการพิมพ์ผิดพิมพ์ตก,พิมพ์เกิน,พิมพ์ซ้ำ |  |  |
| 2 | ทต.เกษตรวิสัย | โครงการก่อสร้างลานพักรถโดยสารประจำทาง คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลเกษตรวิสัย | 1.รายละเอียดปริมาณงานและราคา ต่อหน่วยที่แนบท้ายใบเสนอราคาไม่ตรงกันกับราคารวมที่เสนอปรากฏเป็นราคารวมที่เสนอต่ำกว่าราคากลางโดยไม่มีรายละเอียดปริมาณงานและราคาต่อหน่วยอันเป็นที่มาของราคารวมที่เสนอแนบเรื่องไว้เป็นหลักฐาน | มีการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปฏิบัติและระดับบริหารทำการศึกษาตีความทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการพัสดุทุกครั้งและทุกขั้นตอนเพื่อให้รู้ผลกระทบของการมีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนไม่ครบถ้วนตรงกันนั้นและแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์และควรให้สำนักงาน | อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
|  |  |  |  | ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหารือปัญหาในทางปฏิบัติต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อการกำหนดแนวทางลดปัญหาอันเป็นจุดอ่อนนี้แจ้งเวียนเพื่อการถือปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ต่อไป |  |
|  |  |  | 2.รายงานวงเงินที่จะจ้างเป็นราคากลางในการจ้างซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้ระบุวงเงินที่จะจ้างตามวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกู้เงินช่วยเหลือที่จะจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดโดยถ้าหากไม่มีวงเงินดังกล่าวจึงให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น |  |  |
|  |  |  | 3.ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างซึ่งเทศบาลตำบลยังไม่เคยดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงไม่สามารถกำหนดการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นนี้เป็นเงื่อนไขในการประกาศสอบราคาได้ |  |  |
| 1 | จังหวัดเลย อบต.หาดคำภีร์ อ.ปากชม จ.เลย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (สายริมตลิ่ง) บ้านปากมั่ง หมู่ ๕ ต.หาดคัมภีร์ | ๑. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒. ประกาศประกวดราคาฯ กำหนดผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน | ๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง |
|  |  |  | ที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคากลาง 3. การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังเปิดซองสอบราคา 4. หน่วยดำเนินการได้จัดทำบันทึกหลักฐานการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายต่ำสุด ซึ่งข้อเท็จจริงมิได้มีการต่อรองราคา แต่คณะกรรมการฯ ได้ลงลายมือชื่อครบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ได้ลงนามอนุมัติ 5. สัญญาจ้างระบบมือ และระบบ e – gp ระบุวันที่ เริ่มดำเนินการไม่ตรงกัน 6. มิได้ส่งสำเนาสัญญาจ้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร 7. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง | ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ๒. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕ ตรี จะต้องมีการตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการเปิดซองสอบราคา 3.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง 4.ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ 5.การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการมติ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  |  | คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 6.ควรมีระบบการสอบทาน ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย |  |
| 2 | อบต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านสายห้วยทับช้างหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยบ่อซืน ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม | ๑.มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒. กำหนดผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพรับจ้าง และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันสัญญาเดียวกับงานที่ประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๒ ของราคากลาง ๓. ข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไม่มีแนบ แต่ได้กำหนดในสัญญาข้อ ๓ หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด เป็นเงิน ๑๑๗,๕๐๐ บาท แต่ใบเสร็จรับเงินเงินประกันสัญญา เล่มที่ ๑ เลขที่ ๐๔๑ จำนวนเงิน ๑๑๗,๐๕๐ บาทวงเงินดำเนินการ เป็นเงิน ๒,๓๔๑,๐๐๐ บาท หลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๕๐ บาท แต่มิได้แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง 4. ณ วันที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงว่า ได้จัดทำ แต่มิได้พิมพ์ | 1.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด หากหน่วยงานใดมีความพร้อมให้ดำเนินการได้ทันที ส่วนหน่วยงานใดที่ยังไม่มีความพร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และแนวทางการเปิดเผยราคากลาง จะต้องปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ (หนังสือ ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | เอกสารในระบบ e- gp แนบไว้เป็นหลักฐาน | กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๖) 3.การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด |  |
| 3 | ทต.ธาตุ อ.เชียงคาน | โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน | 1. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 2. คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงลายมือชื่อในเอกสารกำหนดราคากลางไม่ครบถ้วนทุกราย 3. สัญญาจ้าง มิได้ระบุให้แบบแปลนและรายละเอียดการก่อสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบท้ายสัญญา ไม่ระบุ เลขที่ วันที่ ชื่อธนาคารของหนังสือค้ำประกันสัญญา และระบุค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ โดยมิได้กำหนดเป็นจำนวนเงินตามที่ระเบียบกำหนด | 1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 2. กรณีที่มิได้กำหนดให้แบบแปลนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา อาจจะทำให้เกิดข้อโต้แย้งในรายละเอียดและปริมาณงานได้ และสัญญาจ้างควรระบุเลขที่ วันที่ ชื่อธนาคารของหนังสือค้ำประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักประกันสัญญาไว้ เพื่อป้องกันมิให้ต้องมีข้อพิพาทที่อาจะเกิดขึ้นได้ 3. การกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างดังกล่าว ให้ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  |  | กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น |  |
| 4 | อบต.จอมศรี อ.เชียงคาน | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphastic concrete สายบ้านธาตุ – จอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน | ๑. ระยะทางโครงการที่ของบประมาณ (1,200 เมตร) และใบโอนจัดสรรงบประมาณ (1,200 กม.) ไม่ตรงกัน หน่วยงานได้ขอแก้ไขมายังอำเภอเชียงคาน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตามว่าผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างก่อนได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด๒. สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 และประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กรณีดังกล่าวเป็นการนำราคากลางมาประกาศประกวดราคา เกินกว่า 30 วัน 3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 4. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | 1. เมื่อหน่วยงานมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการดำเนินการ 2. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศประกวดราคา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบันและนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกวดราคา อีกครั้ง 3. ในโอกาสต่อไปควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 4. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  |  | ประมาณ เงินนอกงบประมาณเงินรายได้ เงินกู้เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาทต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ |  |
|  |  |  |  | จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการสอบทานเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด |  |
| 5 | ทต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน | โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphastic concrete สายบ้านแสนสำราญ – บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน | ๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแล้วเสร็จ 2. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาล่าช้าซึ่งจะต้องประกาศหลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด | 1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าเสนอราคาว่าไม่เป็นผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 2.ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 6 | ทต.ศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนันต์ชัยการยาง –ภูนาคำ หมู่ที่ ๓ บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย | ๑. รายงานขอซื้อขอจ้างกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ 120 วัน แต่เอกสารสอบราคากำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน และสัญญาจ้าง กำหนดเวลา 45 วัน | 1. การขออนุมัติสอบราคา (รายงานขอซื้อของจ้าง) ควรจะต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องกันกับเอกสารสอบราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | เสนอราคาของผู้เสนอราคาต่ำสุดกำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน 2. กำหนดต้องมีผลงานก่อสร้างของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 978,500 บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ 3. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ | ในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามหนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 3. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 4. ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยง ที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย |  |
| 7 | อบต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังบอน ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย | ๑. หน่วยงานมิได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ | 1. รายงานขอซื้อขอจ้างจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ตามระเบียบฯ 2. หน่วยงานต้องเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสำนัก | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | ว28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 2. กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 682,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของราคากลาง 3. การดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 มิได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ระบบมือ) 4. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เป็นแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน 6. เมื่อได้ดำเนินการประกวดราคาด้วย | เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.4/ว 179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 3. การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณ 4. ในการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กรณีเป็นงานที่ได้ดำเนินการการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ประกาศ และเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นเงื่อนไขเดิมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 5. การจัดทำเอกสารต่างๆในระบบ e-gp ควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง 6. ควรมีระบบสอบทานก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง แล้ว มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จะดำเนินการโดยวิธีพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 18 (4) โดยระบุเหตุผลว่าดำเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลนั้นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในประกาศ/เอกสารประกวดราคา ซึ่งจะต้องใช้เงื่อนไขเดิมในการดำเนินการจัดจ้างโดย วิธีพิเศษ 7. ผู้มีอำนาจมิได้อนุมัติสั่งจ้างรายใด แต่ได้มีการแจ้งให้มาทำสัญญา จำนวน 2 ราย | เสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย 7. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการสอบทานเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด |  |
| 8 | อบต.วังยาว อ.ด่านซ้าย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร สายบ้านโพนสว่าง-บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๗,๑ ตำบลวังยาว | 1. หน่วยงานมิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 2. กำหนดหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน 138,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของวงเงินงบประมาณ ซึ่งกำหนดต่ำกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด จำนวนเงิน 300 บาท 3. จากการตรวจสอบ พบว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นมีการก่อสร้างถนน | 1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 2. การกำหนดหลักประกันซองให้กำหนดมูลค่า | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเป็นช่วงๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวจึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อของบประมาณที่จะก่อสร้างถนนคอนกรีตเพิ่มในช่วงที่ว่าง แต่การสำรวจและการเขียนแบบ มีการกำหนดรายละเอียดของงานที่จะก่อสร้างไม่ชัดเจน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร แต่แบบแปลนกำหนดการก่อสร้าง 4 จุด โดยมิได้ระบุว่าแต่ละจุดอยู่ช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า ได้สำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏว่าในการก่อสร้างจริงระยะทางไม่ครบตามสัญญาจ้าง จึงได้ขอขยายจากจุดเดิมออกไปอีก 200 เมตร ผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้มีการขยายดังกล่าว ซึ่งไม่ทราบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการไม่ครบตามสัญญามีระยะทางเท่าใด ตามรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของช่างควบคุมงานมิได้ระบุปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง แต่มีการแก้ไขแบบแปลนใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มโครงการออกไปอีก | เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณ ที่จัดหาครั้งนั้น เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 3. ควรมีระบบสอบทานเอกสารก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อลดข้อคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่จะทำให้ทางราชการเสียหาย 4. ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ควรต้องทำการสำรวจพื้นที่ดำเนินการจริงและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการที่อาจจะเกิดขึ้น 5. ในโอกาสต่อไป ควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่ดำเนินการจริง และควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัด การเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | และขยายจุดก่อสร้าง จาก 4 จุด เป็น 7 จุด รวมทั้งขยายจุดสิ้นสุดโครงการออกไปอีก ซึ่งกรณีดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบแปลน มิใช่การก่อสร้างระยะทางไม่ครบตามสัญญาจ้าง จึงได้ขยายระยะทางไปจากจุดเดิมประมาณ 200 เมตร 4. หน่วยงานได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ จำนวน 120 วัน แต่ในการก่อสร้างจริงผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพียง 14 วัน ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการจริง |  |  |
| 9 | อบต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง หมู่ที่ 13 บ้านนายาง ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง | 1. มิได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 2. มิได้เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 3. ผู้มีอำนาจมิได้อนุมัติการสั่งจ้างจาก | 1. หากหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้ เงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,00,000 บาท ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 2. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้กำหนดให้ส่วนราชการรวมถึงองค์กร | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | ผู้ชนะการประกวดราคา | ปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โดยประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว179 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 3. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด |  |
| 10 | ทม.วังสะพุง | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประชาราษฎร์นิมิตร หมู่ที่ ๖ บ้านนาหลัก ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง | ๑. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ถือปฏิบัติ ๒. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตาม | ๑. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ๒. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ๓. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ และเอกสารสอบราคาจะต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานด้วย ๔. ประกาศผลตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หลังการเปิดซองสอบราคา | กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ๓. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่ง สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ๕. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด |  |
| 11 | อบต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะลิวัลย์ หมู่ ๑๓ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง | ๑. เอกสารสอบราคา ข้อ ๒.๖ มีผลงานฯ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของราคากลาง ๒. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๓. ระยะเวลาที่ยื่นเสนอราคาและวันที่คณะกรรมการฯต่อรองราคาห่างกัน | ๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | ๒๔ วัน ระยะเวลาที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาผลและวันที่คณะกรรมการต่อรองราคา ห่างกัน ๒๒ วัน ๔. คณะกรรมการฯ ได้มีการต่อรองราคา หลังจากที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ๕. ข้อ ๒ ของสัญญาจ้าง เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ไม่มีแนบ แต่ได้กำหนดในสัญญา ๖. การแจ้งสิทธิการปรับหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดแล้วและการแจ้งสงวนสิทธิการปรับ ภายหลังที่ได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาจ้าง สิ้นสุด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) 7. มีการอนุมัติให้เบิกจ่าย/ สั่งจ่าย | ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อสั่งจ้างตามรายการ (๑) – (๗) ๓. ในโอกาสต่อไป ควรมีการแบ่งงวดงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ๔. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด |  |
|  |  |  | ก่อนแจ้งสงวนสิทธิการปรับ 8. ระบบe – gp รายงานขอซื้อขอจ้าง มิได้ระบุ เหตุผลและความจำเป็น เพียงแต่ระบุว่า จากความเดือดร้อนของประชาชน /ราคากลาง /วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ระบุเงินนอกงบประมาณจากเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๗๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรร แต่เป็นราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด /วิธีการที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่จะต้องซื้อหรือจ้าง ระบุว่า ดำเนินการสอบราคา เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน |  |  |
| 12 | ทม.วังสะพุง อ.วังสะพุง | โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต ถนนประชาราษฎร์นิมิตร หมู่ที่ ๖ บ้านนาหลัก | ๑. มิได้จัดทำ/ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ถือปฏิบัติ ๒. มิได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ | ๑. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ๒. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการสามารถกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินประมาณการ ๓. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๘ ให้ส่ง สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ | หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
|  |  |  | ๓. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องของผลงานการก่อสร้างซึ่งจะกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ และเอกสารสอบราคาจะต้องกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับผลงานด้วย ๔.ประกาศผลตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหลังการเปิดซองสอบราคา | ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำสัญญา ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราราหรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ๕. การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสั่งการ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด |  |
| 1 | จังหวัดสงขลา ทต.ควนเนียง | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติก คอนกรีต | 1.โครงการฯ ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ปรากฎเอกสารประกาศการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้เสนอราคา ๓ ราย | 1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2.ค่าควบคุมงานต้องปฏิบัติตามหนังสือ กค ๐๔๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป |
|  |  |  | 2.กำหนดค่าควบคุมงานน้อยกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนด |  |  |
| 2 | อบต.วังใหญ่ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ของ | 1.หนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างได้จัดทำไว้ก่อนที่หนังสือจะแจ้งให้มาทำสัญญา 2.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา | 1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2.ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้งดเว้นการระบุข้อกรณีพิพาท | จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป |
|  |  |  | 3.ทำสัญญาจ้างแบบข้ามงวด แต่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขโดยวิธีพิเศษ |  |  |
| 3 | ทต.คูหาใต้ | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphalt Concrete ของ | 1.ในรายงานขอจ้างฯ ระบุวงเงินขอจ้างด้วยวงเงินราคากลาง ซึ่งวงเงินขอจ้างจะต้องระบุด้วยวงเงินงบประมาณ 2.โครงการฯ ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเอกสารประกาดราคาฯ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้ลงนาม ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.หลักประกันซองได้ใช้ ๕ % ของราคากลาง ซึ่งที่ถูกจะต้องใช้ ร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ | ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป |
| 4 | อบต.รัตภูมิ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1.โครงการฯประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คณะกรรมการ | 1.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร | จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป |
|  |  |  | ดำเนินการประมูลไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่าง ร่วมเป็นกรรมการ 2.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา | ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ |  |
| 5 | อบต.ป่าชิง | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก | 1.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา | 1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 2.ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป |
|  |  |  | 2.เอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างไม่ครบถ้วน มีเฉพาะแบบแปลนก่อสร้าง 3.ไม่ปรากฎหลักฐานการนำส่งสำเนาสัญญาจ้างที่เกิน ๑ ล้านบาท ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ |  |  |
| 6 | อบต.แม่ทอม | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1.ในประกาศประกวดราคาฯ ระบุวงเงินงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้ระบุเฉพาะราคากลาง 2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน 3.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา | 1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ | จะปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป |
| 7 | อบต.สะพานไม้แก่น | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1.ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของค่างานต้นทุน เป็นเงิน ๔,๒๑๕,๕๖๗.๙๐ บาท เป็นยอดที่ยังไม่รวมงานถางป่าและจุดตอ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ยอดที่ถูกต้อง ๔,๒๓๓,๕๖๗.๙๐บาท รวม Factor F ๑.๓๕๗๔ เป็นเงิน ๕,๗๔๖,๖๐๐ บาท ซึ่งต่างกัน ๔๐๐ บาท 2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน | 1.ส่วนราชการอาจควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2.สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯในโอกาสต่อไป |
| 8 | อบต.คลองทราย | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ด้านช่างร่วมเป็นกรรมการ 2.สัญญาจ้างไม่ระบุค่าควบคุมงาน 3.สัญญาจ้าง ระบุข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในสัญญา | 1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
| 9 | อบต.น้ำขาว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะแค-ทุ่งครก | 1.ไม่ปรากฏการขออนุมัติราคากลางของนายก อบต. 2.สัญญาจ้างระบุค่าควบคุมงานวันละ ๑,๐๐๐ บาท 3.ในสัญญาจ้าง ระบุ ข้อ ๑๙ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมติ ครม.มิให้เขียนผูกมัดไว้ในส | 1.ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ให้ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
| 10 | อบจ.สงขลา | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเกาะหมี ต.คอหงส์ –บ้านเกาะหมีใน ต.คลองแห | การปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและสัญญา | ควรจัดให้มีระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบในเรื่องการคำนวณราคากลาง/จำนวนวันทำงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะทำงานเสร็จเร็วกว่าสัญญา แต่อาจจะเป็นผลจากการคำนวณจำนวนวันที่ไม่ถูกต้อง | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
| 11 | อบต.กำแพงเพชร | โครงการขุดลอกคลองยางแดง บ้านคอกช้าง ม.๖ อ.รัตภูมิ | การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและสัญญา | ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่จะควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
|  |  |  | เนื่องจากการคำนวณระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาสูงกว่าปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการจริง | ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ แผนการปฏิบัติงานและสัญญา ของโครงการนั้น โดยถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อบรรลุประสิทธิผลการทำงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ในปีงบประมาณถัดไป |  |
| 1 | จังหวัดสมุทรปราการ อบต.บางปลา | ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังศาลพ่อเสือจากสะพานข้ามคลองหก-สะพานข้ามคลองเจ็ด | กรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน | ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ เพื่อจะได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญา | ได้เร่งรัดแล้ว |
| 1 | จังหวัดสมุทรสาคร อบต.หลักสอง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ลำรางตาอิ่มฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 | 1.เอกสารแนบท้ายในเอกสารสอบราคาหน่วยงานระบุรายละเอียดเอกสาร | 1.ควรระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
|  |  | ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว | ที่เกี่ยวข้อง เพียงจำนวน 5 รายการ ซึ่งยังไม่ถูกต้องครบถ้วน 2.โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้าน ขึ้นไป แต่ระบุให้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ สร0203/ว80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2521 3.หน่วยงานระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555 ข้อ 15(3) 4. หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 | อย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเป็นธรรม 2.ในการจัดจ้างก่อสร้าง ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไปจะต้องระบุรายละเอียดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงและทบทวนรายละเอียดในประกาศ และเอกสารสอบราคา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. ที่เกี่ยวข้องโดยระบุให้คู่สัญญาต้องรับ จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 4.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ |  |
| 2 | อบต.หลักสอง | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้าวัดกระโจมทอง ม. 6 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จำนวน 3 ข้อ ประกาศคณะกรรมการฯ ป.ป.ช.ในส่วนของมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ข้อ 15 | 1.ในการจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
|  |  |  | 2.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 3.มีการกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินในการดำเนินงานก่อสร้าง เพียง 1 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน | 2.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 3.การกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และควรนำเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน มาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันการกำหนดงวดงาน – งวดเงินด้วย |  |
| 3 | อบต.บางยาง | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรุ่งเกษตร ม.12 (บ้านแหลมบางยาง)ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน | 1.หน่วยงานระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 15(3) 2.หน่วยงานมิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงไปในประกาศ | 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงและทบทวนรายละเอียดในประกาศและเอกสารสอบราคาให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. ที่เกี่ยวข้องโดยระบุให้คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 2.หน่วยงานควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารแจ้งผู้เสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจขึ้นจากการ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
|  |  |  | ประกวดราคาและแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (แบบ บก.005) 3. หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 4.มีการกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินในการดำเนินงานก่อสร้าง เพียง 1 งวด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน | ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 4) การกำหนดงวดงาน-งวดการจ่ายเงินและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และควรนำเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน มาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน |  |
| 4 | ทม.กระทุ่มแบน | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าด้านซ้ายทางถนนเทศบาล 3 จากปากซอยเทศบาล 3/3 ถึงปากซอยเทศบาล 3/9-1 | 1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมเอกสารที่รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า หน่วยงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตาม | 1.ในการรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ |
|  |  |  | ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 35 2.ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาลงนามในประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมา และประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ลงนามในประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างฯ 3.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 4.ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานงวด 1-2 (งวดสุดท้าย) พร้อมกันทั้ง 2 งวดงาน ภายในระยะเวลา 90 วัน | 2.การลงนามประกาศเทศบาลฯ ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นการลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน หรือผู้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน เท่านั้น 3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 4.การแบ่งงานออกเป็นงวด ๆ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินงานตามสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิของผู้รับจ้างแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดงานและมาตรการการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินด้วยเช่นกัน |  |
| 5 | ทต.บางหญ้าแพรก | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณซอยสันติแยกคลองนาเกลือ ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง | 1.เอกสารแนบท้ายในเอกสารสอบราคาหน่วยงานระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพียงจำนวน 2 รายการเท่านั้นได้แก่ แบบรูปรายการ และแบบใบเสนอราคา โดยยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบด้วย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมิได้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามประกาศคณะกรรมการฯ ป.ป.ช. จำนวน 3 ข้อ | 1.ควรระบุรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเป็นธรรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 10 ตรี และตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2.ในการจัดทำเอกสารสอบราคาจ้างครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรระบุรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจนและถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด | จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป |
|  |  |  | 3.หน่วยงานมิได้จัดทำสัญญาแบบปรับ ราคาค่างาน (ค่า K) และรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรค่า (K) ไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2532 4ใรายละเอียดในสัญญาจ้าง ข้อ 19หน่วยงาน ได้กำหนดกรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญา ซึ่งเป็น | 3.การจัดทำสัญญาจ้างสำหรับงานก่อสร้าง(ยกเว้นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน)ให้จัดทำเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำสัญญา ควรถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด โดยไม่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีพิพาทและ |  |
|  |  |  | การไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่7 สิงหาคม 2552 เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน | อนุญาโตตุลาการลงไปในสัญญา แต่หากมีความจำเป็นต้องระบุให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป |  |
| 1 | จังหวัดสระแก้ว อบต.ทัพเสด็จ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกแจง-คลองน้ำใส หมู่ 4 | สัญญาจ้างลงนามวันที่ 19 ก.พ.58 สัญญาสิ้นสุด 20 พ.ค.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 22 พ.ค.58 มีค่าปรับ 2 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.ทัพเสด็จ แล้ว | ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต.ทัพเสด็จ ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จ รีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 2 | อบต.หนองแวง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (สายบ้านโพธิ์ทอง-อ่างเก็บน้ำคลองยาง) | สัญญาจ้างลงนามวันที่ 2 เม.ย.58 สัญญาสิ้นสุด 1 มิ.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 19 มิ.ย.58 มีค่าปรับ 18 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.หนองแวง แล้ว | ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต.หนองแวง ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จ รีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 3 | อบต.หนองหว้า | โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองธรรมชาติ ม.4 และบ้านหนอง | สัญญาจ้างลงนามวันที่ 19 มี.ค.58 สัญญาสิ้นสุด 18 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงานวันที่ 25 | ณ วันที่เข้าตรวจวันที่ 13 ก.ค.58 อบต. หนองหว้า ยังไม่นำค่าปรับส่งเป็นรายได้ แผ่นดิน | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดย |
|  |  | โสน หมู่ 13 | มิ.ย.58 มีค่าปรับ 7 วัน ทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ทำการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และได้จ่ายเงินให้กับ อบต.หนองหว้าแล้วในสัญญาไม่ได้ระบุค่าปรับเป็นจำนวนวันละ แต่ระบุเป็นร้อยละ 0.1 | แนะนำให้ อบต.ทัพเสด็จรีบนำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว | ด่วนต่อไป |
| 1 | จังหวัดสุโขทัย ทม.สวรรคโลก | โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสวรรคโลกอัฒจันทร์ 2 ชั้น | 1.รายงานขอจ้างไม่เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโดยเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการกองคลัง 2.รายละเอียดเอกสารประกวดราคาจ้างไม่ถูกต้องดังนี้ 2.1 ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.2 ในร่างขอบเขตของงานกำหนดวงเงินงบประมาณไม่ถูกต้อง | ข้อ 1-2 ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
|  |  |  | 2.3 กำหนดวันเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาไม่ได้กำหนดไว้ |  |  |
| 2 | อบต.คลองกระจง | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแคปซีลสายแยกทางหลวง 101 บ้านกรงทอง-บ้านน้ำโจน | 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่มีตำแหน่งของงานที่ตรวจรับ 2.การรับประกันความชำรุดบกพร่องของจ้างก่อสร้างต้องกำหนด 2 ปี | 1.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม 2.ให้แก้ไขสัญญาจ้างในการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 3 | อบต.หนองกลับ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย | 1.รายงานขอจ้างกำหนดความต้องการใช้พัสดุ 90 วัน แต่ร่างขอบเขตงานกำหนด 270 วัน 2. อัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | 1.ให้แก้ไขรายงานขอจ้างให้ตรงกับร่างขอบเขตงาน 2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 4 | อบต.ย่านยาว | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยริมคลองเขาตระพัง | 1.ประกาศสอบราคาไม่ระบุราคาเอกสารที่จะขายเป็นจำนวนเงินเท่าใด 2. อัตราค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | 1.ในคราวต่อไปให้ระบุจำนวนเงินค่าขายเอกสารไว้ในประกาศฯ 2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 5 | ทต.ทุ่งหลวง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองเชื่อมถนน สายคีรีมาศ-เมืองเก่าหมู่ที่ 3 | 1.ในบันทึกเสนอไม่แต่งตั้งช่างควบคุมงาน 2.เอกสารสอบราคากำหนดค่าปรับร้อยละ0.25 แต่ในสัญญาจ้างกำหนดร้อยละ 0.025 3.ในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้าง ไม่ตรงกับวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง | 1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้รอบคอบ 2.ให้แก้ไขอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างให้ถูกต้องตามประกาศฯ 3.ให้แก้ไขวงเงินในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างให้ตรงกับสัญญาจ้าง | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 6 | ทต.ลานหอย | โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 | 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง | ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 7 | อบต.ปากพระ | โครงการขุดลอกลำหร่ายหนองขวาง บ้านจอมสังข์หมู่ที่ 3 เชื่อม | 1.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | 1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ | ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป |
|  |  | บ้านหนองพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลปากพระ | 2.ในปริมาณงานแนบท้ายสัญญาจ้างไม่ตรงกับวงเงินในสัญญาจ้าง | 2.ให้แก้ไขวงเงินในปริมาณงานแนบท้ายในตรงกับสัญญาจ้าง |  |
| 8 | ทต.บ้านสวน | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองเรือ หมู่ 2ตำบลบ้านสวน | กำหนดผลงานเกินกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ | ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 9 | อบต.แม่สำ | โครงการถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล)สายตอสัก-ไร่ใน หมู่ 13 บ้านตอสัก ตำบลแม่สำ | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง | ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม | ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแล้ว |
| 10 | อบต.บ้านตึก | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแคปซีล บ้านห้วยสักตะเพียนทองถึงห้วยตม หมู่ที่ 6 บ้านดงย่าปลา ตำบลบ้านตึก | 1.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 2.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง 3.การรับประกันความชำรุดบกพร่องกำหนด1 ปี | 1.ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม 3.ให้แก้ไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาจ้าง | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 11 | อบต.กกแรต | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ที่ 10-12 ตำบลกกแรต | การรับประกันความชำรุดบกพร่องกำหนด1 ปี | ให้แก้ไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องในสัญญาจ้าง | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 12 | อบต.เมืองบางยม | โครงการขุดลอกคลองทุ่งสาธารณะบ้านสวะ หมู่ที่ 3 | 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง 2.กำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาจ้าง | 1.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม 2.ให้แก้ไขกำหนดเวลาแล้วเสร็จในสัญญาจ้างให้ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
|  |  |  | ไม่ถูกต้อง | ถูกต้อง |  |
| 13 | อบต.หนองตูม | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังนาค | ราคากลางในประกาศฯ ใช้วงเงินงบประมาณ | ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 14 | อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านแสงสว่างถึงบ้านหนองรังสิต | 1.ราคากลางในประกาศฯ ใช้วงเงิน 2.ผู้ลงนามกำกับเอกสารประกวดราคาต้องเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 3.ผลงานก่อสร้างในระบบ EGP กับเอกสารที่จัดทำขึ้นไม่ตรงกัน | ในคราวต่อไปให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 15 | อบต.ทุ่งเสลี่ยม | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคปซีล สายหนองถ่าน | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง | ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 16 | อบต.ศรีนคร | โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลศรีนคร | 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรแต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านงานจ้าง 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกตลาดกลาง 3.การขายเอกสารราคาสูง อาจเป็นการกีดกันการแข่งขันการเสนอราคา 4.สำนักงบประมาณแจ้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแต่ทางเทศบาลได้ | 1.ให้แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเพิ่ม 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่สามารถเป็นคณะกรรมการใดๆได้ 3.การตั้งราคาขายเอกสารให้คิดจากค่าจัดทำเอกสารที่จะขาย 4. ในคราวต่อไปควรดำเนินการตามหนังสือสั่งการ | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
|  |  |  | ดำเนินการก่อนหนังสือแจ้งจากกรมบัญชีกลาง |  |  |
| 1 | จังหวัดอุทัยธานี อบต.ทุ่งพง | ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านทุ่งทอง-บ้านป่าแดง หมู่ 1,4,5 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง | 1.ไม่มีเอกสารประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2. ไม่มีเอกสารประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | ควรปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร(กวพ) 1305/ว7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ซึ่งกำหนดให้ มีการประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยเปิดเผย | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |
| 2 | อบต.น้ำรอบ | ขุดลอกคลองหินเทิน หมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 9 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก | 1.ไม่มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้ สตง. 2.แบบรูปรายการขุดลอกไม่มีรายชื่อ และลายมือชื่อผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำแบบรูปฯ 3.เอกสารบันทึกการสั่งจ้างไม่ครบถ้วน ผู้มีอำนาจอนุมัติไม่ได้ลงนามอนุมัติในบันทึกฯ 4.ไม่มีเอกสารการพิจารณาและประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน | ควรปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร(กวพ) 1305/ว 7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 | จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อเสนอแนะโดยด่วนต่อไป |