แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (ตอนกลาง ช่วงที่ 1) | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 2 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกลำห้วยม่วง (ตอนกลาง ช่วงที่ 2) | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 3 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกหนองฝายหัวบ้าน | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 4 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านโนนลาน | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 5 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการฟื้นฟู บูรณะหนองสะดำดี | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 6 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกห้วยฝนแสนห่า | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 7 | สำนักงาน ปภ.จ.กาฬสินธ์ | โครงการขุดลอกหัวยลำหนองแสน | การประมาณราคาป้ายโครงการในแบบ ปร.5 มีการนำมาคำนวณค่า Factor F | แนะนำให้หน่วยงานกำชับให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง | รับทราบและถือปฏิบัติ |
| 1 | จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น | 1. โครงการขุดลอกลำห้วยเชือก 2. โครงการขุดลอกลำห้วยทรายดูน 3. โครงการขุดลอกลำห้วยเสือเต้น 4. โครงการขุดลอกลำห้วยยาง 5. โครงการขุดลอกหนองเม็ก 6. โครงการขุดลอกหนองฝายบ้าน | 1. การดำเนินงานล่าช้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ไม่มีการแบ่งงวดเงินงวดงานโดยกำหนดไว้เพียงงวดเดียว ซึ่งไม่เป็นไปตาม มติ ครม.เมื่อวันที่ 13-มี.ค.-55 | เสนอแนะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งมอบงานแล้ว |
| 2 | สำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น | โครงการขุดลอกลำห้วยกุดเชือก | ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า | เสนอแนะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นได้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งมอบงานแล้ว |
| 3 | ศปภ.เขต 6 ขอนแก่น | โครงการขุดลอกหนองเบ็ญ | มีการดำเนินงานล่าช้ามาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการจาก บ. โอ่งแดงมาเป็น บ.หนองเบ็ญ และขออนุมัติไปกรมฯ กรมฯ จึงโอนการดำเนินงานให้ศูนย์ปภ.เขต 6 ขก.ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ จากองค์การทหารผ่านศึก ในเดือนพฤษภาคม 2558 | เสนอแนะให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น | ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6ได้เร่งรัดการดำเนินงานและส่งมอบงานแล้ว |
|  | จังหวัดน่าน สำนักงาน ปภ.จ.น่าน | 1. ขุดลอกห้วยสะเกิน หมู่ที่ 8 บ้านพวงพะยอม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่ไม่ปรากฏราคากลางที่คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งและพบว่าใช้ราคาที่กำหนดโดยศูนย์ฯ เขตเป็นราคากลางในการจัดจ้างตามโครงการ | การใช้ราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานอื่น ที่มิใช่หน่วยงานที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ซึ่งหากเกิดความเสียหายคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจต้องรับผิด ดังนั้น จึงให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป | ได้รายงานชี้แจงตามข้อสังกตแล้ว ตามหนังสือที่ นน0021(ยธ) /0715 ลว. 26มิถุนายน 2558 โดยให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากศูนย์ฯเขต เชียงรายเนื่องจากสนง.ปภ.นน. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างโยธา และเมื่อคำนวณแล้วได้จัดส่งให้จ.นน.ใช้ดำเนินงาน |
|  |  | 2. ขุดลอกอ่างห้วยเย็น หมู่ที่ 1 บ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่ไม่ปรากฏราคากลางที่คำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งและพบว่าใช้ราคาที่กำหนดโดยศูนย์ฯ เขตเป็นราคากลางในการจัดจ้างตามโครงการ | การใช้ราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานอื่น ที่มิใช่หน่วยงานที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ซึ่งหากเกิดความเสียหายคณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจต้องรับผิด ดังนั้น จึงให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป | ได้รายงานชี้แจงตามข้อสังกตแล้ว ตามหนังสือที่ นน0021(ยธ) /0715 ลว. 26มิถุนายน 2558 โดยให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากศูนย์ฯเขต เชียงรายเนื่องจากสนง.ปภ.นน. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างโยธา และเมื่อคำนวณแล้วได้จัดส่งให้จ.นน.ใช้ดำเนินงาน |
|  |  | 3. ขุดลอกลำน้ำเปือ หมู่ที่ 4 บ้านสันทนา ต.เปือ อ.เชียงกลาง | ” | ” |  |
|  |  | 4. ขุดสระเก็บน้ำบ้านร้องตองหมู่ที่ 2 ต.ม่วงตี้ด อ.ภูเพียง | ” | ” |  |
|  |  | 5. ขุดลอกห้วยสัณฐานพร้อมคันดิน หมู่ที่ 1 บ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา | ” | ” | ” |
|  |  | 6. ขุดลอกห้วยน้ำงิม หมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว | ” | ” | ” |
|  |  | 7. ขุดลอกห้วยลุง หมู่ที่ 3 บ้านภูคำ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง | ” | ” | ” |
|  |  | 8. ขุดลอกสระหนองน้ำครก หมู่ที่ 3 บ้านป่าสัก ต.ตาลชุม อ.เวียงสา | ” | ” | ” |
|  |  | 9. ขุดลอกน้ำเปือ-ห้วยน้ำ หมู่ที่ 1,3 บ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง | ” | ” | ” |
| 1 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศปภ.เขต 4 ประจวบฯ | ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองทอง ม.5 บ้านร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน | สัญญาจ้างเลขที่ มท 0607/ ส.006/2557 ลงวันที่ 2 มี.ค.2558 ข้อ 15 ค่าปรับ ระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 100 บาท | ในโอกาสต่อไป ในกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมานในสัญญาจ้างดังกล่าว | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
| 2 | ศปภ.เขต 4 ประจวบฯ | ขุดลอกลำห้วยตาเวก ม.4 บ้านท่าวังหิน | 1.ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ศปข 2/2557 ลงวันที่ 19 พ.ย.57 ได้กำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้โดยกำหนดว่า ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.7 สูตรการปรับราคา (ค่า K ) และข้อ 12 การปรับราคาค่างานก่อสร้างแต่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ | 1.ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ถ้าประกาศสอบราคาระบุเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ ครม.ดังกล่าวข้างต้นเพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการขอค่างานเพิ่มขึ้นและทางราชการได้รับความเสียหายกรณีค่างานลดลง | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | ไม่ได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2532 |  |  |
|  |  |  | 2 สัญญาจ้างเลขที่ มท 0607/ ส.004/2557ลงวันที่ 25 ธ.ค.2557 ข้อ 16 ค่าปรับ ระบุกรณีหากผู้ | 2.ในโอกาสต่อไป ในกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 100 บาท |  |  |
| 3 | ศปภ.เขต 4 ประจวบฯ | ขุดลอกลำห้วยลึก ม.7 บ้านหนองยิงหมีต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี | 1.ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ศปข 2/2557 ลงวันที่ 19 พ.ย.57 ได้กำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้โดยกำหนดว่า ข้อ 1 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.7 สูตรการปรับราคา (ค่า K ) และข้อ 12 การปรับราคาค่างานก่อสร้างแต่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้ทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2532 | 1.ในการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ถ้าประกาศสอบราคาระบุเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างไว้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ต้องทำสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ ครม.ดังกล่าวข้างต้นเพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการขอค่างานเพิ่มขึ้นและทางราชการได้รับความเสียหายกรณีค่างานลดลง | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | 2 สัญญาจ้างเลขที่ มท 0607/ ส.004/2557ลงวันที่ 25 ธ.ค.2557 ข้อ 16 ค่าปรับ ระบุกรณีหากผู้ | 2.ในโอกาสต่อไป ในกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 100 บาท |  |  |
| 4 | ปภ.จ.ปข. | ขุดลอกคลองหลุมพุก ม.2 บ้านปากแพรก อ.บางสะพานน้อย | 1 ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557 ข้อ 5 หลักประกันซอง กำหนดไว้เป็นเงิน 32,415 บาท ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 142 ซึ่งกำหนดว่า “หลักประกันซอง...ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น ซึ่งต้องกำหนดเป็นเงิน 114,000 บาท | ในคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดหลักประกันซองเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น มิใช่กำหนดร้อยละห้าของราคากลาง | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | 2 ในสัญญาจ้างเลขที่ 209/2558 ลงวันที่25 ก.พ.2558 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้กำหนด | ในโอกาสต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กรณีหนังสือค้ำประกัน | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | รายละเอียด เลขที่ และวันที่ของหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน และข้อ 15 ค่าปรับ ระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระ | สูญหายจะได้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ และกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว | แจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด |
|  |  |  | ค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 300 บาท |  |  |
| 1 | จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ | โครงการขุดลอกคลองวังกำแพง หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้อย ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน | ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง | ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตผ 004/ว 97 ลว. 19 มี.ค. 2546, หนังสือ ที่ ปช 0001.26/ว 0025 ลว. 4 ก.ย. 2556 | ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ในเว็บของหน่วยงาน โดยจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป เนื่องจากผลการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% |
| 1 | จังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกลำห้วยฝายตาแกละบ้านโป่งแย้ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การ | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ |
|  |  |  | สืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามหนังสือ | เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อ ให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้าง |
|  |  |  | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |  | โครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่น จะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |
| 2 | สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยพุมะคำลำห้วยทุ่งเชือกลำห้วยหนองน้ำขุ่น อ.ท่ายาง | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณ | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อ ให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิก |
|  |  |  | ราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณ | ระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่น จะดำเนินการตามระเบียบฯ |
|  |  |  | ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |  | และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | ตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |
| 3 | สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกลำห้วยหนองเกตุ บ้านนากรวย ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นใน | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้มีความพร้อมใน |  |
|  |  |  | การใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณ | การดำเนินโครงการและการจัดทำเอกสาความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องที่มี |  |
|  |  |  | ราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |  |  |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  | ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |
| 4 | สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกลำห้วยอู่ตะเภา บ้านอู่ตะเภา ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การ | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ |
|  |  |  | สืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การ | เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเพื่อ ให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไปถ้ามี การจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้หรือโครงการอื่น จะดำเนินการตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |  |  |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน |  |  |
|  |  |  | จังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |
| 5 | สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยพุคิลิง ลำห้วยเขาลอยและขุดลอกขยายสระน้ำ อ.ท่ายาง | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การ | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ | ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะ |
|  |  |  | สืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ | เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการและการจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ |  |  |
|  |  |  | จัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |
|  |  |  | 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินโครงการก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |
| 6 | สำนักงาน ปภ.จ.เพชรบุรี | ขุดลอกลำห้วยพุตะขบ(ตอนล่าง) บ้านท่าตะคร้อ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง | 1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีการแสดงรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง การสืบราคา และเหตุผลความจำเป็นในการใช้ราคาดังกล่าวในการคำนวณราคากลาง ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/6579 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณ | ให้หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศที่กำหนด | เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดจ้างและดำเนินการในระบบ e-GP เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ในโอกาสต่อไป ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลักษณะเดียวกันนี้ หรือโครงการอื่นจะดำเนินการตามระเบียบฯ |
|  |  |  | ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ |  | และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไป |
|  |  |  | 2. ไม่มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |
|  |  |  | ตามแผนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีทราบ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 |  |  |