แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | ชื่อจังหวัด | ชื่อโครงการ | ข้อสังเกต | ข้อเสนอแนะ | การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนง.ปภ.จ.ปข. | 1.ขุดลอกคลองมุด ม.2,6,7,8บ้านทุ่งไทร ต.บางสะพาน | สัญญาจ้างเลขที่ ปข 01/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ข้อ 15 ค่าปรับระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 300 บาท.. | ในโอกาสต่อไปในกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว | จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป |
|  |  | 2.ขุดลอกคลองหลุมพุก ม.2 บ้านปากแพรก อ.บางสะพานน้อย | 1.ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2558 ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557 ข้อ 5 หลักประกันซองกำหนดไว้เป็นเงิน 32,415บาท ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 142 ซึ่งกำหนดว่า“หลักประกันซอง...ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นซึ่งต้องกำหนดเป็นเงิน 114,000 บาท | 1.ในคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดหลักประกันซองเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น มิใช่กำหนดร้อยละห้าของราคากลาง | จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป |
|  |  |  | 2.ในสัญญาจ้างเลขที่ 209/2558 ลงวันที่ 25 ก.พ.2558 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้กำหนดรายละเอียด เลขที่และวันที่ของหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วนและข้อ 15 ค่าปรับระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 300 บาท | 2.ในโอกาสต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กรณีหนังสือค้ำประกันสูญหายจะได้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ และกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว | จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป |
|  | จังหวัดร้อยเอ็ด สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด | 1.โครงการขุดลอกหนองคู วัดจันทะรังสี บ้านเหล่าหลวงพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย 2.โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองแวงหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ 3.โครงการขุดลอกลำห้วยกุดขวาง บ้านโนนข่าหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ | 1.กรณีมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางอย่างผิดปกติ(เกินร้อยละ 15 ขึ้นไป)จะต้องนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นเชิงนโยบายก่อนการพิจารณารับราคาต่ำ อย่างผิดปกติดังกล่าว 2.ในการพิจารณารับราคาต่ำอย่างผิดปกติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประมูล (คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการประกวดราคา)จะต้องตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาให้ละเอียดรอบคอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม | ควรเร่งรัดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว 13106 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง |
|  |  |  | และความเป็นไปได้ทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาหากพบว่ามีรายการใดผิดปกติหรือแตกต่างไปจากราคากลาง หรือราคามาตรฐานที่ | ควรเร่งรัดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว 13106 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557และเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง |
|  |  |  | 3.หากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประมูล (คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา/คณะกรรมการประกวดราคา) ยืนยันเห็นสมควรรับราคาของผู้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติดังกล่าว ให้นำรายละเอียดการชี้แจงของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลางต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |  |  |
|  |  |  | 4.กรณีพิจารณารับราคาต่ำอย่างผิดปกติและทำสัญญาจ้างแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อ |  |  |
|  |  |  | ป้องปรามการทิ้งงานของผู้รับจ้าง |  |  |
|  | จังหวัดสงขลา สนง.ปภ.จ.สงขลา | 1.โครงการขุดลอกคลองนุ้ย (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖,๙ บ.ป่าโจน ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง | การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างจากกรณีมีราษฎรคัดค้านการขุดลอกเนื่องจากพื้นที่ขุดลอกลุกล้ำที่ทำกิน ทำให้ต้องขยายเวลาในการแก้ไขแบบแปลน | ควรมีการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ตามแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว ๘๖๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และสำหรับโครงการอื่นๆ ควรดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน | หน่วยรับตรวจได้รายงานตามข้อเสนอแนะตามหนังสือที่ สข ๐๐๒๑/๑๑๔๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากกรณีตามข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการภายในระยะเวลาตามสัญญาในโครงการต่อไป |
|  |  | 2.โครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา | การดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญา | ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาสำหรับการดำเนินการในโครงการต่อไป | หน่วยรับตรวจได้รายงานตามข้อเสนอแนะตามหนังสือที่ สข ๐๐๒๑/๑๑๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากกรณีตามข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักงานฯจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาต่อไป |
|  | จังหวัดสมุทรสาคร สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร | 1.ขุดลอกคลองสาธารณ ประโยชน์ จำนวน 4 คลอง | ราคากลางต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ (1,966,400 - 322,000) เป็นเงิน1,644,400 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดพื้นที่ขุดลอกคลองในขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกการดำเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ | เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรมีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ดำเนินงานโครงการจริงก่อนการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 2.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองรางสายบัวเชื่อมคลองเจ็ดริ้วเก่า | ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ลงลาย มือชื่อในบันทึกข้อความ/รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา สั่งการ | ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เป็นผู้เสนอและรายงานพร้อมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความและรายงานผลต่างๆเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ต่อไป | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 3.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (บ้านคลองพาดหมอน) | ” | ” | ” |
|  |  | 4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองฝั่งเหนือในเขตอำเภอบ้านแพ้ว | ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ลงลาย มือชื่อในบันทึกข้อความ/รายงานต่าง ๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา สั่งการ | ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เป็นผู้เสนอและรายงานพร้อมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความและรายงานผลต่างๆเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ต่อไป | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 5.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองบันไดเหล็ก ม.6 เชื่อม ม. 10 | หน่วยงานมีการจัดทำสัญญาแบบปรับ ราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โดยระบุเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรการปรับราคา (ค่า K) ไว้ในประกาศสอบราคาและสัญญาจ้าง แต่เมื่อผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานได้คำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง | เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาค่าผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน (โดยไม่คิด 4% แรก) ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 6.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ แก้ไขปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองเจริญยิ่งเชื่อมคลองโรงเรียนยงค์ออกดำเนินสะดวก | ” | ” | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  | จังหวัดสระแก้ว สนง.ปภ.จ.สระแก้ว | 1.โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองหว้าใหม่ ม.7 ต.ทัพพริก อ. | สนง.ปภ.จ.สระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 4/58 ลงวันที่ 2 ก.พ.58 กับ หจก. | ได้เสนอแนะให้ สนง.ปภ.จ.สระแก้วนัดคณะกรรมการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างส่งงานไม่ควรเกิน 3 วัน | เจ้าหน้าที่รับและคราวต่อไปจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ |
|  |  | อรัญประเทศ จ.สระแก้ว | โภคประเสริบการโยธา สัญญาสิ้นสุด 23 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงาน 17 เม.ย.58 คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 14 พ.ค.58 มีข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจรับงาน ล่าช้าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วสาเหตุเพราะคณะกรรมการไม่พร้อม | ทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงาน |  |
|  |  | 2.โครงการขุดลอกสระหนองผือ ม.8 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว | สนง.ปภ.จ.สระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 8/58 ลงวันที่ 14 พ.ค.58 กับ หจก.โชครุ่งเรือง สัญญาสิ้นสุด 13 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงาน 22 เม.ย.58 คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 30 เม.ย.58 มีข้อสังเกต คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วสาเหตุเพราะคณะกรรมการไม่พร้อม | ได้เสนอแนะให้ สนง.ปภ.จ.สระแก้วนัดคณะกรรมการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างส่งงานไม่ควรเกิน 3 วัน | รับทราบและคราวต่อไปจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ |
|  | จังหวัดสุรินทร์ สนง.ปภ.จ.สุรินทร์ | 1.โครงการขุดลอกห้วยบ้านดินแดง บ้านดินแดง หมู่ที่10 | ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 | 1.ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 2.ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุม | อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ |
|  |  |  |  | ภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง |  |
|  |  | 2.โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 6 | ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 | 1.ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 2.ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ |
|  |  | 3.โครงการขุดลอกลำพลับพลาช่วงบ้านตานบ บ้านตานบ หมู่ 4 | ” | ” | ” |
|  |  | 4.โครงการขุดลอกหนองใหญ่ บ้านสะแร หมู่ 6 | ” | ” | ” |
|  | จังหวัดหนองคาย สนง.ปภ.จ.หนองคาย | 1.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยปี ๒๕๕๗ กิจกรรม | การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายยังไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งการปรับ เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจ้าง | ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งการปรับแก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจะต้องดำเนินการสงวนสิทธิ์ค่าปรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 1.การขุดลอกร่องเม็ก บ้านทุ่งสว่าง อ.เมือง ๒.การขุดลอกห้วยกาหมตอนล่าง บ้านโพนทอง อ.โพธิ์ตาก ๓.การขุดลอกลำห้วยซำแฮด บ้านดงหลี่ อ.สระใคร ๔.การขุดลอกลำห้วยหนองอิ่น บ้านหงส์ทอง อ.ท่าบ่อ | วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้การจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของช่างควบคุมงานไม่ครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์เพื่อให้ได้ทราบว่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากสาเหตุใดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการร้องขอ ขยายเวลาหรือการดำเนินการปรับตามสัญญาทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหนังสือลงวันที่๑๕ พฤษภาคม๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดตรวจงานจ้างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ | ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้ายการรายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึสภาพแวดล้อมของผู้ควบคุมงานไม่เรียบร้อยและไม่มีการรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ |  |
|  |  | 2.การขุดลอกห้วยกาหมูตอนล่าง บ้านโพนทอง อ.โพธิ์ตาก | การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายยังไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งการปรับ เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจ้างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้การจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของช่างควบคุมงานไม่ครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์เพื่อให้ได้ทราบว่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากสาเหตุใดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการร้องขอ ขยายเวลาหรือการดำเนินการปรับตามสัญญาทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหนังสือลงวันที่๑๕ พฤษภาคม๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดตรวจงานจ้างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ | ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งการปรับแก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจะต้องดำเนินการสงวนสิทธิ์ค่าปรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้ายการรายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกสภาพแวดล้อมของผู้ควบคุมงานไม่เรียบร้อยและไม่มีการรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  | 3.การขุดลอกลำห้วยซำแฮด บ้านดงหลี่ | การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการ ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ | กรณีนี้การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับจ้างเพื่อให้ทราบว่ามีข้อบกพร่อง | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  |  | สอบรายละเอียดให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันสัญญาได้ครบกำหนด วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องดำเนินการแจ้งการปรับตามสัญญาเช่นเดียวกับโครงการที่ ๑ | และการแก้ไขอย่างไรให้ชัดเจนในส่วนที่ไม่ถูกต้อง ที่จะต้องดำเนินการได้เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งในภายหลังพร้อมทั้งระบุให้ผู้รับจ้างส่งงานอีกครั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและเมื่อคณะกรรมการฯเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานนั้น |  |
|  |  | 4.การขุดลอกลำห้วยหนองอิ่น บ้านหงส์ทอง | การดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทั้งนี้การจัด ทำเอกสารประกอบรายงานของช่างควบคุมและคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ | จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกดังกล่าว ดังนี้ 1.ก่อนการขุดลอกให้สำรวจตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ เช่น สภาพพื้นที่ 2.ประมาณการ ปริมาณดินก่อนขุดลอกและแบบรูปรายละเอียดของงานแต่ละโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ 3.ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอกโดยตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดได้และเปรียบเทียบปริมาณงานที่กำหนดไว้ในรายการหรือสัญญาตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดโดยมีผู้รับผิดชอบลงนามตรวจสอบก่อนการดำเนินงานระหว่างการ | ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ |
|  |  |  |  | ดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน ๔.ให้จัดทำเอกสารรูปถ่ายสถานที่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จเพื่อประกอบการจัดทำรายงานและตรวจรับ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบในครั้งต่อไป |  |